长白山保护开发区

环境保护“十三五”规划

长白山管委会环境与资源保护局

2017年6月

目  录

1第一章  把握环境形势 确立保护目标


2第一节  发展基础


11第二节  发展环境


13第三节  指导思想


14第四节  基本原则


15第五节  总体目标


17第二章  强化宏观调控 推动绿色发展


18第一节  优化国土空间开发格局


21第二节  推动结构调整


23第三节  加强资源节约循环高效利用


24第四节  推动形成绿色生活模式


26第三章  优化工作布局 多元立体保护


26第一节  切实巩固生态资源优势


34第二节  分源施策改善空气质量


40第三节  防治并举提升水体质量


46第四节  强化管理改善土壤质量


49第五节  加强固体废物处理的监管


50第六节  稳步提升声环境质量


51第七节  严格管控环境风险


52第八节  全面推进重大项目建设


53第四章  完善管理体系 强化制度支撑


54第一节  健全生态环境经济政策


54第二节  加快建立完善标准体系


54第三节  强化行政执法和司法联动


54第四节  完善环境监管制度


第五节  建立健全评价考核和责任追究制度
54
第五章  加强能力建设 补齐监管短板
55
55第一节  提升环境执法监管能力


56第二节  完善监测预警网络体系


57第三节  加快环境管理信息化建设


58第六章  健全保障机制 确保规划实施


58第一节  加强组织领导  明确责任分工


59第二节  拓宽资金渠道  加大资金投入


60第三节  推进创新驱动  强化科技支撑


61第四节  健全调度机制  严格考核评价


61第五节  广泛动员引导  完善社会共治




“十三五”时期，是中央支持吉林省深入实施生态省战略的重要机遇期。也是长白山加快“绿色化”转型升级和“国际化”科学发展的关键时期,是积极适应经济新常态、激发创新活力、加快形成内生增长机制的重要期，是推进生态文明创新发展和建成全面小康社会的战略机遇期。为贯彻落实党的十八大和十八届三、四、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展和共享发展，统筹规划“十三五”长白山保护开发区环境保护工作，依据国家、省关于经济发展、生态文明体制改革、生态文明建设、环境保护和污染防治等相关文件要求，制定本规划。本规划从生态文明建设、污染总量减排、环境质量提升、环境风险防控和环境监管能力建设等方面，提出“十三五”期间长白山保护开发区环境保护工作的总体要求、主要任务、重点工程和保障措施。强化污染防治，促进经济社会与环境保护协调发展，环境质量得到全面提升。统筹谋划长白山保护开发区“十三五”环境保护目标、任务措施，是贯彻落实党中央国务院大力推进生态文明的重要举措，是全面推动综合能力，不断开创环保工作新局面。

第一章  把握环境形势 确立保护目标

“十二五”以来，长白山保护开发区环境保护和治理力度不断加大，环境保护工作取得明显成效，但与全面建成小康社会的现实要求相比、与人民群众日益增长的生态环境预期相比，还存在一定差距。“十三五”期间，是改善环境质量的关键期和战略机遇期，环境保护挑战与机遇并存，提高环境质量，加强生态环境综合治理，加快补齐生态环境短板，是核心任务。要按照党中央、国务院和省委、省政府推进生态文明建设的总体部署，把握新形势、适应新常态、迎接新使命、达到新要求、创造新业绩、开创新局面。

第一节  发展基础

（一）“十二五”环境保护工作情况回顾

“十二五”期间，在管委会的正确领导下，全区环保系统凝心聚力、攻坚克难，环境保护工作取得了明显成效。为经济社会又快又好发展以及民生改善做出积极的贡献。我区按照《大气污染防治行动计划实施细则》和《政府环保目标责任制要求》，积极探索出一条具有长白山特色的大气污染防治模式。大气污染防治取得了积极进步；不断深化充实流域排污等防治，辖区内的所有河流水质达到了国家、省考核的要求，辖区内主要河流省控监测断面达到了水质控制目标要求，全区的饮用水水源的水质状况良好；较好地完成了各年度主要污染物排放总量减排任务；扎实推进生态和农村环境保护，自然保护区的管护能力得到大力提升，农村连片整治工作取得了明显成效；通过加大环境监督力度，开展环保专项行动，打击不法排污行为，环境监管能力不断加强，长白山环境监测站具备了新标准监测能力并实时发布监测数据。“十二五”期间加大环保投资力度，重点建设污水厂、垃圾无害化处理场、长白山空气质量背景监测、城市空气质量自动监测、长白山环境监测、核与辐射监测等，经过努力完成了“十二五”确定的重点治理任务运行良好，使长白山环境基础建设水平大幅度提升。环境信息公开渠道逐渐多样化，环境科研、宣传教育等工作取得了明显的进展；全区持续加强环境应急指挥平台建设，不断完善突发环境事件应急预案管理体系、专家库和风险评估档案。环境安全得到了有效的保障。
1、认真落实“三大”减排措施，主要污染物减排成效明显

按照省政府与管委会签订的“十二五”主要污染物总量减排目标责任书的要求，我区到2015年化学需氧量消减量394吨，氨氮消减量33吨，二氧化硫和氮氧化物控制在623吨、1511吨以内。几年来，我区紧紧围绕减排这一工作主线，以实施工程、结构、管理三大减排措施为突破口，切实加大了产业结构调整和污染综合整治力度。一是着力实施结构减排。“十二五”期间，我区淘汰了天山水泥立窑生产线，实现氮氧化物削减1.32吨,二氧化硫削减15.84吨；二是大力实现工程减排。池北污水厂、白溪旅游度假区污水处理厂、池南区污水处理厂相继建成，池西区明辉养鸡场有机肥加工项目建成使用，年生产有机肥1000吨；三是切实开展监管减排，认真按照减排工作要求，开展监督性监测，以加强环境巡查，提高监察监测系数为重点，确保了污染企业稳定达标排放，巩固了减排成效。通过实施“三大”减排措施，“十二五”期间，全区化学需氧量共完成削减459吨，氨氮消减51.7吨，二氧化硫、氮氧化物总量控制在623吨、1511吨，全面完成“十二五”减排任务。

2、全面实施环保工程，稳步提升治理水平

“十二五”期间，全区重点环保工程共39个，总投资88018.05万元，截止目前所有项目全部完成并投入使用。其中工业治理类项目8个，畜禽养殖污染治理类项目1个，环保基础设施建设项目5个，环境综合整治类项目4个，生态保护类项目15个，生态文明示范区建设项目2个，环保监管能力建设项目4个，通过全面实施环保工程，我区环境治理水平及监管能力得到明显提升。

3、污染防治力度进一步加大，环境质量保持良好态势

“十二五”期间，我区采取“统一部署、明确标准、落实责任、强化督查、上下联动”等方法，全力推进污染防治工作。一是我区着力开展了重点工业源污水深度处理，积极申请省专项资金对长白工坊、蓝瑞参业、森林食品有限公司的污水进行了治理，实现三家企业废水零排放；二是为强化噪声污染，提高全区声环境质量，营造良好的人居环境，2012年，完成了全区噪声功能区划，印发了《长白山管委会声环境质量标准的规定》，并按照区划点位每年进行监测，从源头上解决了噪声污染问题。三是编制《长白山管委会机动车尾气污染防治方案》，在全区实施机动车尾气环保检测，实现了机动车环保检测与安检的同步管理，促进了老旧机动车的淘汰进度，截止目前，全区共淘汰老旧机动车65辆。四是按照《大气污染防治行动计划实施细则》和《政府环保目标责任制要求》，积极探索出一条具有长白山特色的大气污染防治模式，大气污染防治取得了积极进步，到目前为止，已完成禁燃区的划定工作，编制完成《重污染天气应急预案》，淘汰燃煤小锅炉29台，完成7家加油站油气治理任务，100家餐饮单位安装了油烟净化设备，扬尘污染得到有效控制。截止2015年底，全区4个集中式饮用水源地达标率五年均为100%，空气可吸入颗粒物浓度基本保持稳定，城市区域环境噪声和交通噪声平均值均达到国家标准要求，全区主要河流水环境质量保持良好。

4、全面开展生态环境保护工作，大力推进生态文明建设

一是为进行自然保护区生态保护进行了持续不懈的努力，开展生态环境监测工作，加强生态环境保护与建设力度；加强资金资助与人才引进、培养，为生态环境保护提供支撑。二是几年来长白山保护开发区城区为进行生物多样性保护进行了一系列的探索与努力，为保护中华秋沙鸭、鸳鸯、绿头鸭等水禽的栖息地在城区各湿地为其建人工岛6处；为保护乌鸦、麻雀等飞禽鸟类的栖息地在城区建设了人工林并为其筑起了各种鸟巢；为保护二道白河、漫江、松江河野生鱼种群，先后投放细鳞鲑、花羔红点鲑鱼苗等鱼苗；保护112公顷长白松保护区，长效开展野生动物救助活动；与驻区军警部队等相关部门建立长效联合巡护机制，开展专项保护行动，保护环境得到明显改善长白山保护区管护能力得到大幅度提升。三是大力开展农村环境综合治理，加大了农村饮用水源保护、畜禽污染综合治理、生活垃圾处理等工作，几年来，我区先后对全区所有饮用水源地开展了专项督查，加大了监测频次，目前全区集中式饮用水源水质合格率达100%。四是农村连片整治达到100%。我区共有四个自然村屯，第一批完成了池北区二道村环境综合整治，第二批完成了池西区东岗村、西参村、东参村，池南区漫江村的环境综合整治，总投资511万元。五是生态示范区建设取得积极进展。截止目前，池南区生态文明示范区建设已通过省厅验收并获得“2014年中国百佳呼吸小城”称号，池北区已完成生态文明示范区建设规划编制工作，并通过省环保厅的评审，池西区生态文明示范区创建规划已编制完成，待省环保厅生态处组织专家评审。

5、认真加大环境执法力度，环境违法得到有效遏制

近年来，我区认真按照全国清理整顿不法排污企业，保障人民群众健康专项行动工作要求，加大了全区环境监管力度，严厉整治违法排污行为：一是严肃查处企业违法排污行为，“十二五”期间,以查处企业违法排污行为作为环境监察的工作重点，责令限期整改35家，共立案3件，结案2件；二是严格建设项目环境管理，将总量控制作为项目审批的“总闸门”，严把项目准入关。近年来我区对所有新、扩、改建工程进行了集中清理整顿，对违反环境影响评价和“三同时”制度的建设项目予以了严肃查处，并对5个环境影响较大的项目予以拒批，有效控制了新污染源的产生。三是切实强化环境污染投诉现场处理，十二五”期间，我区积极畅通环境投诉渠道，公开举报电话，规范了环境信访案件接访、查处、结案等程序，几年来，共接待群众举报和投诉98件，做到事事有结果，件件有回音。四是加大了排污申报力度，五年来，共开展排污申报1165家，征收排污费337万元，企业依法排污意识进一步增强。

6、环保投入进一步加大，环境管理基础能力明显增强

“十二五”期间国控重点企业污染源自动监控及机动车尾气环保检测监管平台、环境信息与统计能力建设项目以及环保网站相继建成并投入使用，长白山环境监测站具备了新标准监测能力并实时发布监测数据，长白山空气背景站建成并向国家和省传送实时数据。环境信息公开渠道逐渐多样化，环境科研、宣传教育等工作取得了明显的进展，全区持续加强环境应急指挥平台建设，不断完善突发环境事件应急预案管理体系，长白山环境基础建设水平大幅度提升。

7、环保监管机制日益完善，监管水平进一步提升。

加强环境监管制度建设，“十二五”期间，相继出台了《长白山管委会2011年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动工作方案》、《长白山管委会办公室关于印发声环境质量标准的规定》、《长白山管委会大气污染防治工作方案》、《长白山管委会机动车尾气污染防治方案》、《长白山管委会办公室关于划定长白山保护开发区高污染燃料禁燃区的通知》、《长白山保护开发区秸秆禁烧工作实施方案》、《长白山管委会大气污染防治办公室关于印发2015年大气污染防治工作计划的通知》、《关于进一步做好生态示范创建工作的通知》、《关于开展全区环境安全隐患大检查和大整改工作的通知》、《长白山管委会关于加强环境监管执法的通知》、《长白山管委会环境监管网格体系建设方案的通知》、《长白山管委会关于印发环境保护大检查工作方案的通知》等纲领性文件，加强了对环保行政准入、责任追究、监察预防、审查程序等方面行政行为的规制。这些文件的贯彻实施，进一步规范了环保系统行政监管行为，有力地督促各区、各部门和污染源单位加强监管，履行环保职责，落实环保措施，有效地促进了环保工作。

8、环保宣传教育深入推进，全民环保意识不断增强

“十二五”期间，我区将环保宣传教育作为环境保护工作重点，一是积极通过每年“六五”世界环境日等主题宣传活动，采取发放环保袋、环保宣传手册、张贴标语等形式，在全社会大力倡导绿色、环保消费理念；二是加大全区中小学环境知识基础教育，使其从小树立保护环境、热爱家园、关爱生命的意识，全区中小学幼儿园积极创建绿色全校，截止目前，12所学校被评为绿色学校，其中，国家级绿色学校1所，省级绿色学校7所，市级绿色学校1所，区级绿色学校3所。三是强化环境热点问题典型宣传，切实增强广大人民群众参与保护环境的积极性和创造性，提高了全民环保法治观念，“十二五”期间共创建市级绿色社区2个，市级绿色单位4个。在建设世界名山、打造文化名城、繁荣带动周边、服务全省发展理念指引下，我区于2013年开始连续两年承办长白山国际生态论坛活动。国际保护组织代表、来自世界14个国家和地区的保护区代表，国内国家级自然保护区代表，著名生态专家、学者，以及国家有关部委、吉林省相关部门的代表500余人出席会议。论坛期间，召开了国际自然保护区联盟成立筹备暨第十六届中国人与生物圈保护区网络大会、第二届“大长白山”区域合作发展座谈会；讨论了全球性环境问题对策研究、生态学研究与生物多样性保护、自然保护区建设与管理等议题；开展了生态文化的传承与发展论坛、“胡润——养生报告白皮书”发布及“慢生活”论坛。同时，为配合论坛盛会，相继开展了生态杯有奖征文比赛、长白山首届生态夏令营、全国竞走锦标赛、“生态长白山”书画摄影作品展、长白山生态林公益募捐及千人公益骑行等活动，全方位、多角度、深层次的宣传生态文明，使全区广大人民群众逐步树立了尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念。

（二）“十二五”环境保护工作的主要经验

科学规划，有效实施污染防治工作。“十二五”期间，依据长白山保护开发区环保工作实际制定了科学合理，可操作性强的各类规划和工作方案，并着力组织实施，强化落实污染治理。在工作思路上坚持以保护环境质量为核心，以污染物总量控制为抓手，以项目为支持，强化政府行为和部门协作，加大资金投入，注重防范风险。全区实现排污总量明显减少，环境质量显著改善的目标。

加强领导，统筹污染防治工作。长白山管委会自成立以来高度重视环境保护工作，将其纳入全区经济社会发展全局统筹推进实施，每年与各区、各相关部门签订环保目标责任状，全区紧紧围绕“科学发展、加快振兴，让城乡居民生活的更加美好”的总目标，充分发挥长白山生态资源的优势，大力推动绿色发展，加快建设休闲度假复合型、功能服务配套型、生态文化融合型的旅游。努力走出一条生态与经济良性互动、人与自然和谐相处的绿色发展之路。

精心组织，努力提高环境管控水平。为确保环境保护各项工作顺利开展。建立了由分管主任为组长，各区、环保、经发、财政、住建、保护中心为成员单位的环保重点规划项目推进组。多次召开会议研究解决工作中存在的困难和问题。明确各成员单位的工作职责，形成分工推进，密切配合，全力推动环保工作的格局。环资局充分发挥联席会议和推进组办公室的作用，定期召开调度环境质量和重点工程进展情况，跟踪督办确保实效。

严格监管，稳步推进污染减排工作。在污染防治监管上，为有效控制污染物排放量，我区坚持“管住新的、管好老的”，努力提高探索污染防治精细化管理水平。一是做好源头控制，进一步严格建设项目环境管理；二是强化环境监管，对污染防治设施的运行情况进行网络化监管。管委会、各区二级联动共管，建立和完善了环保档案管理制度；三是深入开展环保专项整治行动，持续开展“整治违法排污企业，保障群众健康”饮用水源保护区专项执法行动。不断加大查处力度，始终保持对环境违法行为的高压态势。

（三）十二五”环境保护存在问题

全区环境保护还存在一些问题。

1.空气质量保护（大气污染防治）工作还需加强，高污染老旧车辆淘汰进度较慢；

2.沿河污染治理需进一步开展，加快推进清理河道垃圾、河流治理工程实施；

3.农村生活污水和垃圾集中处理设施建设滞后，还需加强垃圾中转站的管理；松花江上游（白溪）污水处理工程建设进度较慢；

4.特色生态资源开发产业的采集、种植环节增加了生物多样性破坏、生态环境扰动；温泉产业废水的排放可能导致水体中氟化物等污染物的增加，废水中余热可能使水中溶解氧含量减少，影响水生生物的生长繁育活动；

5.各级环保部门的观念、管理手段还没能完全适应新形势环保工作的要求；

6.环保机构人员上不对称、人员结构不合理，环境监察、环境监测、辐射和固废监督、预警应急等能力有待提升，农村、社区环保机构空白严重影响环保执法效能；

7.环保资金投入不足。

第二节  发展环境

（一）“十三五”环境保护面临的发展机遇

1、国家加快推进生态文明建设，为长白山保护开发区生态文明建设提供了重要的试验平台

党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”的总体布局，强调绿水青山就是金山银山，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。中共中央、国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》、《生态文明体制改革总体方案》、《关于设立统一规范的国家生态文明试验区的意见》相继出台，推动生产方式、生活方式、价值理念和制度体制的绿色转变，生态文明已成为各级政府关注的焦点和推进的重点，在顶层设计、政策取向、体制机制、资金投入等方面将为环境保护提供更多的良好机遇。中央支持建设国家生态文明试验区，探索构建以改善生态环境质量为导向的环境治理体系和生态保护机制，为长白山保护开发区开展生态文明建设提供了很好的试验平台，有利于加快补齐生态环境短板，解决好人民群众感受最直观、反映最强烈的突出环境问题。

2、新《环保法》的实施，为环境质量管理和污染治理提供了有效的法律保障

新《环保法》的颁布和实施，形成了政府对环境质量负责、企业承担主体责任、公民进行违法举报、社会组织依法参与、新闻媒体舆论监督的多元治理模式，一方面有助于形成全面、完善、长效的环境治理机制体系，另一方面也有利于全面、多元、深入地构建政府责任体系，为调整经济结构和转变发展方式保驾护航。

3、公众环境意识提高，为环境保护工作开展提供了广泛的社会基础

公众环境意识提高，对环境质量的要求也不断提高，参与环境保护的积极性和热情日益高涨，对建设生态文明的信心更加坚定，全民上下有望统一思想，真正树立绿水青山就是金山银山的发展理念，自觉践行绿色生产生活方式，形成崇尚生态文明、合力推进生态文明建设和生态文明体制改革的社会氛围。

（二）“十三五”环境保护面临形势

“十三五”时期，虽然国家政策的实施与制定向着有利于环境保护的方向发展，建设生态文明提到了前所未有的高度，使全区环境保护面临着良好发展机遇，经济结构和总量都在向有利于环境保护的方向发展，但是我区处于休闲度假复合型、功能服务配套型、生态文化融合型转型升级期，环境需求和新型环保工作不断涌现的历史期，经济发展对资源环境压力持续增加，城镇化发展给环境保护带来较大压力，农村环境污染问题逐渐突显，环境质量在好的基础上再上新台阶难度加大。

综合分析“十二五”环保工作情况及存在主要问题。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的最后五年，同时也是环境保护适应新形势，实现全面建成小康社会国家最关键的五年。分析我区环境保护面临的形势和任务，明确“十三五”环境保护总体工作应注重把握，以生态文明建设为主线，以提高环境质量为核心，坚持绿水青山就是金山银山的基本理念，坚持保护优先、空间均衡、系统治理、两手发力的原则，着力构建基于源头严防、过程控制、末端严管的污染防治体系；城乡统筹、功能配套、运行有效的基础设施体系；严格执法、损害赔偿责任追究的环境管理体系。着力形成严格准入、政府牵头、市场驱动、全民互信的工作机制；信息公开、群众参与、社会关注的监管机制；强化污染减排总量控制，全方位削减工业污染、城乡生活污染、农业面源污染负荷，实现应治理的环境有明显改善。达到环境效益、经济效益和社会效益协调共赢。

第三节  指导思想

按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，以生态文明理念引领，以率先建成资源节约型、环境友好型、创新驱动型、文化交融型、社会和美型的美丽中国典范区为方向，以保护生态和改善环境质量为目标，以保证区域生态和环境安全为基础，以维护人民群众健康和环境权益为宗旨，以创新驱动战略和可持续发展道路为基本途径，深入贯彻落实新修订的《环境保护法》，深入探索具有长白山特色的环境保护新思路，以改善全区环境质量为主线，打好大气、水、土壤等污染防治攻坚战，统筹安排生态保护、总量减排、环境风险防范工作，推动环境管理系统化、现代化、法制化、市场化，努力提升生态环境质量，为推动绿色发展，全面深化“建设世界名山，打造文化名城，繁荣带动周边，服务全省发展”的战略目标提供稳固的环境基础。

第四节  基本原则

科学发展，稳步推进。坚持用生态文明理念统筹谋划环境保护任务措施，将调整优化结构、强化创新驱动和保护生态环境结合起来，推动绿色循环、低碳发展，充分发挥环保部门协调行业和统筹的作用，加强部门横向联系与合作，落实环境保护职责，完善政府统领、行业推进、企业施治、市场驱动、公众参与的环境保护新机制。

立足区情，问题导向。环境保护工作坚持以人为本，紧扣国计民生，顺应人民期待，紧紧围绕保护群众健康和提高生态环境质量的关键工作。研究制订带有普遍指导意义的环境保护重点任务，深化实施一批提升生态环境质量的重点工程，以工程带动治理，以行政推进治理，以法制强制治理，持续推进环境质量再上新台阶。

因地制宜，严格监管。坚持分类指导，有针对性地采取措施，巩固和提高环境质量，系统保护长白山保护区的生态环境和资源。以《环境保护法》实施为龙头，强化法治，对污染源排放过程的环境介质依法统一监管，要从便从严，重拳出击，形成源头严防、过程严管、后果严惩的环境管理制度体系。

创新方式，提高效率。坚持创新环境管理以大数据、信息化为手段，挖掘、整合和应用环境管理信息，推进环保系统网格化管理程度。推进主体多元化，手段多样化的资源环境市场制度建设，强化市场驱动的激励机制，推广政府和社会资金合作运营PPP等投融资模式，拓宽政府环境公共供给渠道，提高污染防治能力和环境管理水平。

第五节  总体目标

（一）规划目标

到2020年，主要污染物排放总量继续减少，城市空气质量总体稳定，辖区内主要河流出境断面保持Ⅱ类水质，城镇集中式饮用水水源稳定达标，土壤环境质量总体保持稳定，生态系统稳定性增强，农村环境状况得到持续改善，环境风险得到有效控制，环境监管能力进一步提升，环保内设机构人员编制能满足工作需要。生态文明制度体系基本建立，生态文明体系与全面小康社会相适应。

（二）规划指标

1.总量控制指标

纳入国家政策性指标的6项主要污染物，2020年化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、粉尘和挥发性有机污染物排放总量与2015年相比，分别减少8%、10%、8%、10%、12%、12%。

2.空气环境质量指标

2020年年底前，全区环境空气质量进一步明显改善，基本消除重污染天气，各区所在地城市环境空气质量优良天数达到362天以上。

3.水环境质量指标

2020年底前，二道白河、松江河、漫江出境断面水质稳定达到或Ⅱ类水体标准，全区集中式饮用水源地水质达标率达到100%。

4.生态保护指标

2020年，按照国家和省明确的生态保护红线强化管护能力建设，生态保护红线区面积占国土面积比例高于全省。

5.土壤环境质量指标

到2020年，全市土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，黑土地核心区土壤功能得到提升，土壤环境风险得到基本管控，土壤污染防治体系基本建立。

长白山保护开发区“十三五”环境保护规划指标

	序号
	指标
	2015年
	2020年
	属性

	1
	城市空气质量优良天数比例（%）
	≥80
	≥80
	约束性

	2
	城市细颗粒物（PM2.5）年均浓度下降比例（%）
	—
	≥5
	约束性

	3
	重点流域水质达到或好于Ⅲ类水体比例（%）
	100
	100
	约束性

	4
	主要集中式饮用水水源地水质达标率（%）
	100
	100
	约束性

	5
	受污染耕地安全利用率达到（%）
	—
	90
	约束性

	6
	污染地块安全利用率达到（%）
	—
	≥90
	约束性

	7
	化学需氧量排放总量（万吨）
	0.17
	达到省政府要求
	约束性

	8
	氨氮排放总量（万吨）
	0.0224
	达到省政府要求
	约束性

	9
	二氧化硫排放总量（万吨）
	0.0623
	达到省政府要求
	约束性

	10
	氮氧化物排放总量（万吨）
	0.1511
	达到省政府要求
	约束性

	11
	生态保护（红线面积占全区国土比例）
	—
	高于全省
	预期性


第二章  强化宏观调控 推动绿色发展

落实主体功能区战略，进一步优化国土空间开发格局，强化绿色发展的刚性约束，加快推动结构调整，加强资源节约循环高效利用，提高能源利用效率，推动形成节约资源和保护环境的绿色生活模式，努力提升发展质量，实现生态环境在发展中得到最佳保护，经济在环境保护中实现最佳发展。

第一节  优化国土空间开发格局

坚持预防优先，强化环境宏观政策调控，优化国土空间开发格局，严格生态环境空间管控制度，不断调整产业结构与能源消费结构，着力推动绿色低碳循环发展，形成节约资源和保护环境的空间布局、产业结构、生产方式和生活方式。

长白山是全省人民的共同财富，在我省东部绿色转型发展中功能意义重大。按照省实施“长吉图”战略和东部绿色转型的总体构想，遵循“固本带边”的原则，统筹谋划全区生产力布局，提高开发效率，引导产业集聚，加快推动形成“大长白山”区域融合发展新格局，充分发挥长白山对东部绿色转型发展的推动共进作用。依托内外环路、内外交通连接线以及核心保护区外围城镇建设和旅游综合体建设，构筑以长白山自然保护区为核心，外围各乡镇、各主体功能区为载体，北坡、西坡、南坡旅游观光廊道为联结的空间发展结构，推动区域经济协调发展。

（一）构建“大长白山”区域生态保护格局

进一步落实国家和全省主体功能区规划，坚持保护第一、永续利用，以“大长白山”区域生态保护为着力点，构建起立足全省、符合整个长白山区域生态保护与吉林省东部绿色转型发展要求的，科学、可持续的生态保护与管理体系。依托已有的“统一规划、统一保护、统一开发、统一管理”的资源优势、工作基础、保护成效和管理经验，着眼于破解制约“大长白山”区域生态保护存在的体制机制矛盾，重点推动解决长白山区域内各保护地交叉重叠、多头管理的碎片化，自然生态系统被人为割裂、片段化、孤岛化，管理体制不顺等突出问题，探索形成科学有效、符合区域实际的解决办法和工作机制。充分结合和运用当前国家正在开展的国有林区和国有林场改革、生态文明先行示范区建设、东北老工业基地振兴、东部绿色转型发展、新型城镇化建设等重大决策，推进各项改革举措的互为依托、相互融合、互相促进，在更加有效保护自然生态系统的前提下，实现科学发展、适度开发、合理利用、永续发展，达到人与自然的和谐共荣。

（二）打造“环长白山生态旅游经济圈”

立足大局，历史、辩证的看待长白山所处的发展环境、所承载的责任使命，坚持合作发展、互利共赢，广泛凝聚“大长白山”区域开放融合的各方共识和强大合力。围绕打造吉林旅游升级版，整体谋划推进大长白山区域旅游发展，充分发挥长白山旅游的龙头带动作用。在“以长白山为核心的大旅游格局”框架内，建立完善国际国内区域旅游合作机制，推动区域旅游整合发展，建设东北亚第一旅游目的地。重点实施长白山沿江边境旅游带、环长白山365公里慢行绿道系统“一带一路”建设，办好长白山“国际冰雪嘉年华”“国际森林音乐节”，打造链接长白山奥林匹克冰雪运动中心、长白山天然滑雪公园、长白山和平滑雪场、抚松万达度假区滑雪场、和龙仙峰滑雪场等地的“环长白山冰雪经济圈”，进一步促进长白山四季旅游均衡发展。推进长白山建设集团、旅游股份的品牌输出、资本输出和管理输出，选取优质景区景点开展战略合作，借助资源一起带动提升长白山旅游品牌的影响力和竞争力。
（三）推进“六镇”一体化发展

长白山周边的二道白河镇、露水河镇、泉阳镇、东岗镇、松江河镇、漫江镇等六个节点城镇地域相连、历史相承、文化同源、产业互融、交通衔接，经济社会发展水平在长白山区内占有重要地位，一体化发展具备良好的基础。与抚松协作共同推进六镇一体化，强化开发区统筹推动与六镇主动推进的有效结合，以绿色转型发展观为统领、以完善交通等基础设施为先导、以产业互补融合为支撑，做到城镇规划统筹协调、基础设施互联互通、生态环境整体共育、公共服务相互衔接、区域内经济全面融合、资源优化配置、发展格局科学合理。实现区域内基础设施同体化、要素流动自由化、产业政策统一化、产业发展集聚化、公共服务均等化、社会保障同城化、社会管理社区化、土地利用集约化。通过构建“六核”“一环”的空间形态，打造城镇群，成为带动区域发展的核心增长极。

提升“六核”。充分发挥六镇核心带动和辐射作用，整合发展空间，拓展城镇，大力开发家庭旅馆、服务外包、民俗文化展示、绿色食品深加工等附加值高、带动力强的民营经济业态，打造融花园风貌、文化内涵于一体，兼具多元承载功能的特色城镇，充分发挥特色城镇化对于优化资源配置、延伸景区功能、支撑产业发展、辐射带动周边的重要作用。 

建设“一环”。建设城镇连接带，完善城镇功能，加快基础设施建设，拓展产业发展空间，注重城区、景区、各个主题功能区之间的功能衔接与配套，以点连线，以线带面，推进城镇一体化。综合考虑历史人文、地形地貌、地区特色和社会经济等各种因素，优先保护生态绿色空间，在城镇之间设置足够的生态开敞空间，保护开敞空间内的山林、水体、湿地、农田、防护林。推动优化“大长白山”区域的空间、产业和功能布局，构建具有长白山特色的旅游经济环。

第二节  推动结构调整

加快调整产业，加快转变经济发展方式。充分利用长白山生态环境和品牌形象的优势，全面实施绿色转型战略，做好“有中生新”文章，在加快发展旅游支柱产业的基础上，大力开发长白山文化、特色生态资源、矿泉水等优势产业，形成覆盖文化艺术、绿色特产、健康养生、生态农业、北药研发等多个领域的产业融合发展体系，增强造血功能，成为支撑长白山科学发展、振兴发展的坚定基石。

（一）做强旅游产业，打造世界级文化旅游目的地

立足长白山独具特色的生态景观资源，提升森林观光、负氧离子吸呼、生态养生等常态性森林生态旅游产品价值，充分放大独具特色的旅游资源优势和得天独厚的生态优势，促进由观光旅游向休闲旅游、度假旅游的转变，缩小季节差别，促进旅游业均衡发展。深度开发冰雪运动、温泉养生、慢城慢行、绿森林、水世界等新型旅游产品，持续办好“长白山国际冰雪嘉年华”“国际森林音乐节”，打响春、冬两季旅游品牌，促进长白山旅游四季均衡发展，进一步提升旅游产业核心竞争力。

（二）做精文化产业，打造长白山文化旅游示范区

按照“建设世界名山，打造文化名城”的目标，充分发挥长白山文化源远流长、博大精深的优势，印证和展现长白山“原始、源头、元气”，“神奇、神圣、神秘”的自然禀赋，以及“休闲养生地，大美长白山”的文化形象，积极发展文化旅游、会展赛事、健康养生等重点产业，大力培育创意文化、影视拍摄、演艺娱乐、工艺美术等新兴产业，提高文化产业与旅游等相关产业的关联度，促进产业的深度融合，在长白山形成文化高地，汇聚人文精神，增强长白山作为“吉林标志性文化符号”的核心竞争力。

（三）做大特色生态资源产业，打造长白山特色产品生产及加工基地

充分利用长白山得天独厚的生态和资源优势，发展林上、林下、林间立体化综合林下经济。利用现代高新技术推动生态资源深度转化，延伸产业链，变生态资源优势为产业发展优势，建设特色生态资源产品生产及加工基地。

（四）做响矿泉水产业，打造世界级优质矿泉水产业基地

依托长白山水质优良、分布集中，具有大规模开采的良好条件，经济价值和开发潜力巨大的优势，着眼高端开发，加大资源勘查，统筹整合力量，全力打造长白山自然保护区矿泉水品牌。切实加强天然矿泉水资源保护，实施最严格水资源管理,加强水资源论证和环境影响评价，严控地下水超采，严格实行取水许可和采矿许可，确保矿泉资源永续利用，走出一条集约化经营、规模化生产、特色化发展的路子。

第三节  加强资源节约循环高效利用

（一）积极发展绿色经济

推进清洁生产，对产业存量实施循环化改造，对产业增量进行循环化构建，壮大绿色经济。发展高科技、高效益、低污染、低能耗工业项目，鼓励企业对“三废”开展资源综合利用，推进传统产业清洁生产向纵深发展。引导企业以环境保护、资源节约、安全健康、回收循环为原则，优先采购使用节能、节水和节材的原材料、产品和服务。在生产过程中，以节能、降耗、减污为目标，通过有效管理和技术手段，实施工业生产全过程污染控制，使污染物达标排放。

（二）全面节约和高效利用资源

全面节约资源，全力推进资源利用方式由粗放利用向节约优先、集约节约、高效利用、循环利用转变。

节约和高效利用资源。强化能源消费总量控制，推行合同能源管理等节能新机制，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度，探索建立节能交易体系。控制高耗能产业发展，突出抓好建筑、交通、公共机构等领域节能，严格执行能耗限额标准，加大对燃煤锅炉、污水管网等重点耗能环节技术改造力度。加强水资源节约利用和保护。严格水资源管理。全面落实水资源开发利用、用水效率和水功能限制纳污等“三条红线”管控措施。加强水功能区保护，将饮用水源地环境保护作为优先领域，保障饮用水安全。加强生态旅游用地集约利用。处理好风景旅游用地的合理布局，将生态旅游用地从以长白山天池为高密集发展中心的非均衡发展转向整体共同推进，同质发展。在追求国际化的同时，避免出现大而不精、大而散的现象。 

发展循环经济。按照减量化、再利用、资源化原则，推行循环型生产方式，构建循环型产业体系。构建循环型产业体系，促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合。构建农林等多业共生的循环型生产方式，加快推动产业链接循环化、废物处理资源化。构建循环型服务业体系，推进服务主体绿色化、服务过程清洁化。

第四节  推动形成绿色生活模式

（一）推进生态文明宣传教育

加强舆论宣传引导和舆论监督，通过新闻发布会、在线访谈、专题报道、公益广告等形式解读生态环保政策法规，广泛宣传生态建设和环境保护工作中涌现出的先进集体、友好企业和优秀志愿者，以环境日、生物多样性日、臭氧层保护日等环境纪念日为契机，通过党政部门、群团组织、环保志愿者等，组织开展环保科普和环境咨询入社区、入村屯志愿服务等主题鲜明、形式多样、影响广泛、贴近群众的生态文明宣传活动。以提高青少年儿童和社会公众生态环境素养为核心，建立形式多样、类型丰富的环境教育基地，在党校干校、教育部门、文化团体等设立生态文明、环境保护课程，在幼儿园、中小学校开展“绿色学校”和“生态学校”创建工作，在企业、乡村开设环保讲堂、开展环保文艺活动等，将生活方式绿色化。工作推进到社会各领域。

（二）建立生态文化体系

通过传承复兴传统生态文化，创新培植现代生态文化，精心栽培物态文化，系统培育心态文化，普及生态文明宣传教育，深化生态文明示范模式，推行生态优先的决策管理、资源节约的生产方式、健康消费的生活模式，营造一个“人人讲生态道德、事事有生态理念、处处现生态文明”的创新型、学习型社会氛围。培育生态文明的社会彰显体系，建设生态文化之区。

（三）倡导全社会践行绿色消费

通过创建绿色商场、培育绿色市场、创建绿色饭店、发展绿色物流、提供绿色服务等推动流通企业绿色发展。充分发挥流通领域连接生产与消费的纽带作用，着眼于商品流通全过程，倡导绿色采购，促进绿色销售，引导绿色消费，形成绿色商品供应链。建设绿色流通服务体系，重点推动绿色产品和技术认证、建立流通领域能源管理体系和加强绿色流通信息化标准化进程等。

倡导勤俭节约的绿色消费观，广泛开展绿色生活行动，引导绿色饮食、推广绿色服装、倡导绿色居住、鼓励绿色出行，推进全民在衣、食、住、行、游等方面加快向勤俭节约、绿色低碳、文明健康的方式转变。

第三章  优化工作布局 多元立体保护

实施大气、水、土壤三大污染防治行动计划，重拳治霾，协同治水，综合治土、维护森林、湿地生态系统平衡，保护生物多样性，防范核与辐射、危险废物、化学物质等环境风险，以生态环境保护项目建设作为环境治理的载体，全面完成水、气、土污染立体防控和生态环境整治的各项任务，推动环境质量持续改善，巩固生态资源优势。

第一节  切实巩固生态资源优势

构建生态环境空间格局。坚持空间均衡发展理念，依托长白山自然保护区生态功能区布局特点，优化生态保护与建设空间格局，保护长白山森林生态屏障，强化长白山森林生态系统的保护和修复。大力发展绿色低碳循环经济，加快形成绿色生产生活方式，进一步从绿色端推进供给侧结构性改革，把生态优势转化为经济优势，让经济增长与碧水蓝天相伴相随。

（一）巩固提升生态资源优势

全面强固长白山科学发展生态根基。始终坚持“保护第一”原则，把生态保护作为最根本的价值取向和最普惠的民生福祉，努力形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构和生产生活方式，真正实现“发展”与“生态”的统筹双赢。在保护区，要继续加强日常管理，严格执行《长白山国家级自然保护区管理条例》及入区管理规定，加大执法检查力度；要提升硬件设施功能，丰富现代科技手段，对核心区域、重点部位做到严防严守、寸绿必护，加强生态系统保育，提升生态承载能力，确保长白山森林防火和生态安全万无一失。在景区和城区，要充分考虑环境因素，科学规划论证，精心保护景区生态植被；要坚持因地制宜、科学种植，继续开展城市园林绿化，切实抓好污染源消解，改善能源供给结构，增强城市生态功能，努力建设人与自然和谐相处的生态文明。进一步提升和巩固长白山作为国际生态高地的世界品牌形象。
保护长白山森林生态系统的完整性。重点推进水源涵养大保护、生态公益林建设和低效林抚育改造，提高林分生产力、森林积蓄量和碳汇能力。加快构建江湖景观化生态防护林网和网络化生态廊道，进一步增强森林生态系统功能，加强自然保护区管理，维护生态系统平衡。加快长白山珍稀动植物种质资源保护，推进长白山珍稀濒危植物繁育基地建设，建立种质资源保存库、濒危植物种质资源保存圃。完善和改进保护设施，加强森林防火基础设施建设，加快森林巡查防护防火道路、防火指挥中心、防火瞭望塔、航空护林站、临时机降点等森林防火工程建设。重点实施U型谷整治植被恢复工程、生态移民工程，恢复其植被和景观原貌。加强对森林资源、森林病虫害、珍稀濒危植物、野生动物种群、环境质量、“三江”源区生态系统及水文地质、土壤性状、植物多样性等综合监测数据进行动态监测，增强涵养水源、保持水土、防风固沙能力，保护生物多样性。

（二）加强生态功能区保护

1、严守生态保护红线

在重点生态功能区、生态环境敏感区脆弱区以及生物多样性保护区等区域划定生态保护红线，切实加强生态保护红线区内自然生态环境和生态功能的原真性、完整性保护，依法关闭生态保护红线区内破坏生态环境或具有潜在破坏性的企业，确保空间面积不减少、生态功能不降低、用地性质不改变、资源使用不超限。严守生态保护红线，对开发建设项目设置准入“门槛”，明确禁止建设的空间区域及行业，实施生态保护红线环境准入负面清单。扩大财政转移支付中用于生态保护红线区公共服务和生态补偿的资金比例。

明确受保护空间的边界和管理限值，根据全区环保功能区划，制定不同区域生态保护、环境准入、污染治理、影响评价等，实施环境分区管控。始终坚持保护第一原则，把生态保护作为最基本的价值取向和最普遍的民生福祉，要持续开展“护薇”、“护蛙”等红松种源保护专项行动。强化中华秋沙鸭保护力度，着力实施生物多样性保护，将自然保护区生态和生物多样性作为全部工作的前提。

2、提升生态环境功能

制定实施生态环境功能区划。加强环境空间功能化管理，做好环境差异化要求空间落地和用途管治工作。结合全省主体功能区划，明确我区域国土空间的生态环境功能，按照环境功能对接环境质量标准、污染物排放标准、生态保护要求，制定区域发展规划环评。

3、建立生态经济体系

用生态理念规划产业发展。生态经济要依据本地区实际，要“用、养、保、管、治”发展生态经济使其达到科学持续利用。农产品大力发展生态农业（畜牧、林业、渔业）有机食品、绿色食品、无公害食品，有计划按层次建设一批无公害、绿色、有机食品生态基地。建立现代农业体系，调整产业结构和发展重点，大力发展生态林地经济。提高资源集约综合利用水平，加快产业循环化发展，以社会循环为着眼点，发展区域性循环经济，构建区域生态循环经济体系。
（三）保护和修复自然生态环境

结合生态保护红线管制要求，加强重点生态功能区建设，建立统筹的自然生态系统保护体系，构建生态安全格局，营造优美生态环境。

1.加强生物多样性保护和生物安全管理

加强生物多样性保护和生物安全管理。开展以自然保护区为主体，森林公园、风景名胜区为辅的生物多样性就地保护。建设生物多样性保护优先区域调查和生物多样性观测体系。

2.加强造林绿化和水土保持

大力开展植树造林，加强森林抚育，通过林分改造和封山育林，调整优化树种、林分结构，提升山地森林的稳定性和美景度，构建多树种、复层结构、高效益的森林生态系统，提高生态效益和景观价值。

加强生产建设项目水土保持实施情况监督检查，重点监督河道弃土弃渣和水源地的坡地无序开发。

3.加强温泉水排放管理

改进冷却排放方式。在进行温水排放时，宜采取离岸排放方式，以避免温升对生物多样性较丰富的地带生态群落的影响，也有利于温排水在河流下泄流量下稀释扩散和温降将不利影响降至最小。

加强温水排放监督管理。加强监督，严格管理，制定相关的法律、法规和标准严格限制热排放，降低热污染事故风险。定期监控附近水域的温度状况以及水生生态群落结构的变化，一旦发现异常需及时采取应急预案措施。

4.推进城乡宜居环境建设

优化城镇化布局，推进绿色城镇化。根据资源环境承载能力，调节城市规模，合理确定开发边界、开发强度和保护性空间。尊重自然格局，依托山水地貌优化城市形态和功能，实行绿色规划、设计、施工标准。提倡城市形态多样性，把以人为本、尊重自然、传承历史、绿色低碳等理念融入城市规划全过程，注重留白、留绿、留旧、留文、留魂。加强城乡规划“三区四线”(禁建区、限建区和适建区，绿线、蓝线、紫线和黄线)管理，维护城乡规划的权威性、严肃性，杜绝大拆大建。

深入开展城乡宜居环境建设，开展违法占地、违章建设综合治理专项行动，实施界边、山边、路边、水边景观提升工程，打造绿色森林生态屏障。组织实施绿道慢行系统建设，依托溪流水系形成绿道网络，实现城市、河流与山体的有机连接。

5.加大长白山保护区的保护力度

加快保护区管护能力建设，提高森防能力，强化长白山保护区的主体生态安全体系建设。积极探索和研究松花江、鸭绿江、图们江“三江”源头生态补偿机制，为上级决策提供可靠的依据。加快治理水土流失，建立健全动态监测预警体系，大力发展生态农业、循环农业和低碳农业，构建环境友好型农业生产方式。

（四）推进生态文化建设，发展绿色低碳旅游

积极培育生态文化、生态道德，使生态文明成为社会主流价值观，成为社会主义核心价值观的重要内容。积极开展群众性生态科普专题教育活动，引导全社会树立生态文明意识。把生态文明教育作为素质教育的重要内容，纳入国民教育体系和干部教育培训体系。将生态文化作为现代公共文化服务体系建设的重要内容，依托森林文化，创作一批优秀生态文化作品，创建一批教育基地，满足广大人民群众对生态文化的需求。充分发挥新闻媒体作用，树立理性、积极的舆论导向，加强资源环境国情省情宣传，普及生态文明法律法规、科学知识等，报道先进典型，曝光反面事例，提高生态文明意识。

以科学发展观为指导，坚持资源节约和环境友好的原则，把长白山旅游产业放在长白山生态安全屏障建设与可持续发展的大前提下进行规划。树立生态旅游与低碳旅游理念、推动旅游相关环保政策制定、策划多样化的低碳旅游项目，切实保护高原生态环境。

（五）加强农村环境保护

1、推动农村环境保护

以各区为基本单元，整体推进农村连片整治，重点支持饮用水源地保护、生活污水和生活垃圾污染治理，畜禽养殖污染治理与综合利用的项目，推进环境基本公共服务均等化。深入开展生态村、绿色学校、绿色社区等示范创建活动。倡导和推广健康文明的生产方式、生活方式和消费方式，改善村庄、社区卫生状况和村容村貌。

2、强化农业面源污染防治

综合防治规模化畜禽养殖污染，积极推进禁养区划定工作。2017年底之前各区禁养区现有畜禽养殖场、养殖小区及养殖专业户实施关停、拆迁工作。非禁养区内加强畜禽标准化规划养殖场养殖小区建设和污染治理，通过开发沼气能源利用、生物有机肥利用、生物循环利用、生态养殖转化利用等主要方式，达到畜禽粪便无害化处理和资源化利用的目标。到2020年，规模化养殖小区实现废弃物资源化利用，重点推进池西区——养殖场污染治理项目，修建粪便及处理设施，提高畜禽粪便处置率和综合利用率。以奖促治政策，强化对农药、化肥及其废弃包装物、农膜使用的环境管理，减少农业面源污染。

3、加快农业产业结构调整

大力发展绿色、循环、低碳农业，大力实施生态农业和绿色农业，充分利用堆肥场、人工湿地等环境基础设施，建设绿色和有机食品基地，提高畜禽养殖废弃物资源化利用比例。结合生态村、生态社区建设，推广节约资源和保护环境的农业技术，大力发展生态农业、绿色农业、节水农业，推进种植驯化，培育具有本地特色的园林特产业，使其形成规模。

专栏1：“十三五”生态文明建设重点工程

	类别
	重点工程
	重点项目

	生

态
	1.长白山森林、生态系统修复
	1.池北区东部碱水河中段生态修复工程

	
	
	2.长白山国家级湿地公园，湿地修复工程。（长白山碱水河国家湿地公园一、二、三期工程，碱水河国家湿地公园引水工程）

	
	
	3.东北亚植物园、生物多样性保护工程

	
	
	4.池西区黄泥河月亮湾水库至锦江大桥河道两岸生态环境治理工程

	
	
	5.池北区寒葱沟两岸生态治理工程

	
	
	6.二道白河（城区段）两岸生态修复综合整治工程

	
	
	7.池南区漫江段左岸生态修复综合整治工程

	
	
	8.池西区黄泥河生态环境整治工程

	
	
	9.二道中下游（美人松-铁路桥）生态修复一期建设项目

	
	
	10.池北区二道白河镇青少年乐园二期项目

	
	
	11.二道白河（保护区段）生态修复综合整治工程

	
	
	12.池北区碱水河湿地保护与治理工程

	
	
	13.长白山自然保护区水生态生物廊道修复工程

	
	
	14.长白山保护区森林防火瞭望设施维修改造及扑火队附属设施建设工程

	
	
	15.长白山自然保护区新建森林消防车库及扑火机具更新和森防车辆更新项目

	
	
	16.落实风灾区生态环境恢复研究

	
	
	17.长白山森林植物监测模型

	
	
	18.长白山森林生态环境状况评价

	
	
	19.生态观测样地定位监测

	
	
	20.长白山森林植物、生物量监测模型

	
	2.生物多样性保护
	21.中国长白山野生动植物种类基因保护工程

	
	
	22.长白山基因库生物多样性保护

	
	
	23.东北亚生态公园保护项目

	
	
	24.自然保护区管护能力建设项目

	农

村
	1.农村集中连片整治
	1.农村污水、垃圾中转站、基础设施建设项目

	
	2.创建生态示范区
	2.生态示范区创建项目

	
	3.农村饮用水安全保护
	3.农村饮用水安全保护项目

	
	4.农村污染源治理
	4.畜禽污染源防治及农业污染治理项目，养殖场区应设立尸化窖项目，有机肥生产项目，防渗漏堆储项目


第二节  分源施策改善空气质量

贯彻落实大气污染防治“气十条”，进一步突出源头防控和结构调整，全面完成大气污染物排放总量控制目标，做好重大会议保障，努力实现全区环境空气质量稳步改善。

（一）加快能源结构调整

实施煤炭消费总量控制。按照燃煤消费总量中长期控制规划要求，限制煤炭消费总量，逐年减少煤炭使用量，逐年降低煤炭占一次能源消费总量的比重。2017年年底前，全区煤炭年消费总量控制在11.2万吨以内，煤炭占能源消费总量比重降低到55.6%以下。

大力发展清洁能源。加快推广风电、天然气、太阳能、生物质、地源热等清洁能源和可再生能源，推动能源结构调整。以实施“气化吉林”工程为抓手，加快推进长输管道、储气库、城市管网、压缩天然气/液化天然气（CNG/LNG）场站建设。2020年年底前，力争实现各区所在地城市天然气输气管道覆盖率达到100%，池北区城际管网与天然气主干网实现贯通，全区天然气气化率达到80%的规划目标。

保障清洁煤炭供应。加强清洁煤供应体系建设，提高煤炭洗选比例，保证清洁煤炭供应。建立清洁煤炭管理信息系统，对供应、储存、配送、使用等环节实行动态监管。按照“集中粉碎、定点成型、统一配送、连锁经营”的方式布设型煤加工销售网点，切实减轻城市城乡结合部原煤散烧污染。2017年年底前，池北区城市所在地要建成覆盖城市建成区的清洁煤供应体系。

加快劣质煤炭退出市场。定期开展煤炭质量专项检查行动，对商品煤质量进行抽检，取缔劣质散煤经营摊点，对运煤车辆进行监督检查，严格查处劣质煤的销售和使用。2017年年底前，全区范围内禁止不符合《商品煤质量管理暂行办法》相关要求的劣质煤炭销售及使用，确保劣质煤炭全部退出市场。

（二）加强企业综合治理

加强燃煤锅炉污染治理。控制煤炭消费总量，推动清洁燃料应用，大力发展集中供热。到2017年，除必要保留的以外，市区建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，市区城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。在供热供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用生物质成型燃料锅炉和高效节能环保型锅炉。

加强大气污染防治。采取有效措施控制工业、企业污染源无组织排放，完善重点污染企业高效除尘及在线监控系统，确保烟、粉尘达标排放。

加强挥发性有机污染物防治。加强对加油站、油罐车油气回收治理，新建项目同步配套油气回收设施，改造项目实现稳定运行。加强对表面涂装、包装印刷、溶剂使用等行业挥发性有机物的综合整治。

（三）强化扬尘污染防治

严格建筑扬尘治理。严格实施建筑施工标准化管理，全面实现施工场地全围挡、工地物料全覆盖、施工现场路面全硬化、进出车辆全冲洗、密目网全包围、渣土运输车辆全封闭。建立施工工地扬尘管控“黑名单”制度，加强城区建筑施工场所监管，对不达标的施工场所一律停工整顿，对列入“黑名单”的建设单位取消其施工资格。鼓励和支持施工单位委托第三方治理，积极探索施工抑尘保证金制度。

严格道路扬尘管控。建立城市建成区主要街路保洁清单，实行道路清洁包保责任制，对主要街路全部实施机械化吸扫洒水作业。开挖道路应分段封闭施工，减少道路开挖面积，及时修复破损路面，缩短裸露时间，有效防止扬尘污染。2017年年底前，各区主要街路机械化吸扫洒水作业率达到100%。

严格裸露地面扬尘管控。推进城区道路两侧、单位及居住区绿化硬化建设，加快公园绿地、广场绿地、休闲绿地建设，加强城市生态廊道建设，扩大城市建成区绿地规模和硬化面积。加强城市周边区域生态修复，对城市周边各类矿区进行生态治理，恢复植被、防风固沙，降低土壤烟尘。2020年年底前，各区所在地城市建成区基本消除裸露地面。

（四）强化机动车污染防治

加强城市交通管理。严格实施机动车环保年检制度，严格源头控制，严把车辆检测关，加强机动车环保标志管理。加强对排气检测机构的监管。加强机动车尾气治理，鼓励出租车定期更新汽车尾气净化装置。加快机动车环保信息化管理系统建设，建立机动车环保监管平台，实现国家、省、市三级联网。2017年年底前，城市建成区主要道路全面实施机动车尾气道路检测，严禁未经环保检验和尾气超标车辆上路行驶。

强制淘汰“黄标车”及老旧机动车。制定“黄标车”限行、禁行实施方案，在城市中心区、居民区、医院、学校等重点区域，实行严格的“黄标车”限行、禁行措施。强化道路交通执法，研究制定提前报废经济补偿政策，加快淘汰“黄标车”和老旧机动车。2017年年底前，基本淘汰全区范围内198辆“黄标车”和老旧机动车。

推广使用新能源汽车。加大新能源汽车推广应用力度，2016年-2019年，各区公共服务领域新增或更新车辆中新能源汽车的比重分别达到20%、25%、30%和35%。在公共交通及服务领域实施新能源汽车改造，对运行时间长、污染物排放量大的公交车、景区环保大巴、出租车及环卫、物流、公安巡逻等公共服务车辆实施油改气、油改电，鼓励和支持私家车“双燃料”改造。

加快推进油品升级。加快车用燃油低硫化步伐，加强对油品质量的监督检查，严厉打击非法生产和销售不符合国家标准成品油的行为，全面保障油品质量。2017年起，全面供应符合国V标准的车用汽、柴油。

推进非道路移动源污染治理。推进非道路移动源大气污染排放清单调查工作，掌握工程机械等非道路移动源的污染状况，建立移动源大气污染排放清单。积极开展施工机械环保治理，推进施工机械等安装废气处理装置，严格执行非道路移动机械排放标准。

（五）加强社会生活污染治理。

推进“禁燃区”和“无烟区”建设。划定并逐步扩大城市建成区高污染燃料“禁燃区”范围，加强“禁燃区”内大气污染源监管。2017年年底前，各区“禁燃区”面积不低于50%。鼓励各区创建“无烟区”，严查露天烧烤、焚烧垃圾、烧纸祭祀、燃放烟花爆竹等“明火冒烟”行为。

加强餐饮油烟综合整治。加大餐饮业油烟污染治理力度，组织“万户净烟”行动，使用燃煤、木材等易产生烟尘污染的炉灶要改用清洁燃料。严格新建饮食服务经营场所的环保审批，新建排放油烟的餐饮服务业必须安装油烟治理设施，加大餐饮油烟在线监控系统建设力度。加大餐饮娱乐业集中区建设，引导餐饮业向餐饮集中区域转移。加大对无证照、禁设区域餐饮项目和餐饮流动摊点的整治力度，严格禁止违规露天烧烤经营行为，对占街占道的露天烧烤、煎炸、蒸煮食品摊点依法予以取缔。加强对餐饮店的监督管理，提升油烟治理设施的监管，确保油烟排放稳定达标。加强宣传，增强餐饮业单位油烟污染治理的意识，推广使用管道煤气、天然气、电等清洁能源。

专栏2：“十三五”大气环境质量改善重点项目

	类别
	重点工程
	重点项目

	大

气
	1.燃煤锅炉治理
	1.锅炉使用清洁能源技术改造资金补助项目

	
	
	2.长白山保护开发区燃煤小锅炉淘汰项目

	
	
	3.长白山保护开发区管理委员会池北区集中供热锅炉除尘脱硫工程

	
	
	4.池西区东区集中供热锅炉除尘脱硫工程

	
	
	5.工业企业达标改造

	
	2.机动车尾气防治
	6.长白山管委会老旧黄标车淘汰项目

	
	
	7.淘汰黄标车政府补贴项目

	
	
	8.机动车环保监管平台建设项目

	
	3.扬尘污染综合治理
	9.建筑工地及道路扬尘治理

	
	
	10.长白山管委会道路扬尘治理项目

	
	
	11.长白山管委会池北区道路硬化项目

	
	
	12.长白山管委会慢行系统建设项目

	
	4.挥发性有机物污染治理
	13.加油站、储煤库、油罐车治理

	
	
	14.餐饮业油烟污染治理、节能改造


第三节  防治并举提升水体质量

全面实施水污染防治行动计划，实行最严格的水环境保护制度，实施以控制单元为基础的水环境质量管理，持续加大治污水力度。到2020年，全面保障饮用水安全，全面完成国家下达的水污染物排放总量控制目标和“水十条”任务。

（一）加大水污染防治力度

深化重点流域水污染防治。强化重点流域治理，严格落实“河长制”，健全长效管理机制，全面实施河道保洁长效管理，加强溪、沟、渠、池水环境治理及水面长效保洁管理。实施松花江源头区保护工程，重点开展池北区二道白河城区段生态整治工程，清理沿岸垃圾、河流清淤，改善野生鱼类、中华秋沙鸭繁衍生态环境。完善污水管网建设，修复河道生态系统。引白河上游水到天轮广场，增加水容量，美化广场水生态环境，形成水、山、林为一体自然美。坚持“管住新的、管好老的”，强化总量控制指标管理，根据区域水环境容量，实行新、改、扩建项目污染物等量或减量置换，严格控制新增水污染物。建立覆盖所有固定污染源的排污许可制度，逐个明确排放浓度限值和总量控制指标，督促企业加大污染治理力度，实现连续稳定达标排放。2017年底前，实现全区固定污染源排污许可“一证式”监管。

完善城区污染管网建设。加快城镇污水管网建设和改造，实施碱水河、黄泥河污水截流工程，依托城市地下综合管廊建设工程，强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。有条件的地方要推进实施雨水收集、处理和资源化利用。到2020年，池北区要实现生活污水应收尽收，污水处理率达到95%以上，池西区、池南区污水处理率达到90%以上。

强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设。加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部集中污水截流、收集。推进污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，非法污泥堆放点一律予以取缔。池南区污水处理厂运营并达到一级A排放标准；池西区污水处理达到运行稳定，污泥处理达到标准；池北区污水处理扩建增容1.5万处理能力，总量达到3万吨污水处理水平。到2020年城区新建雨水、污水分离管网31公里，各区污水处理率达到90%以上。池北区污泥无害化处理处置率达到90%以上。

加强农村水污染防治。长白山保护开发区在“十三五”期间将全面推进棚户区改造工程，到2020年完成1万人的棚户区改造任务，从而有效改善城中村生活废水散排、乱排的现象。加强畜禽养殖污染防治，新、改、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流，配套建设畜禽养殖废弃物资源化利用设施。2017年底前，完成畜禽养殖禁养区划定工作，依法关闭或搬迁禁养区内规模化养殖场（小区）和养殖专业户。2020年底前，全市规模化畜禽养殖废弃物资源化利用率达到100%。

加强地下水污染防治。定期调查评估集中式地下小型饮用水源补给区等区域环境状况。新、改、扩建项目，强化场地防渗处理和管道泄露检测防护。垃圾填埋场等区域进行必要的防渗处理，加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置。严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。禁止开采人工揭露的、单泉或泉群自流量每日小于1100吨的普通天然矿泉水。依法规范机井建设管理，组织排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。

（二）全力保护水生态环境

保障饮用水源安全。落实饮用水水源保护区管理要求，加强水源地上下游联动保护，优化取水排水格局。建立健全饮用水水源地“一源一策”管理机制。实施从水源到水龙头全过程监管饮用水安全，各区自2017年将每季度向社会公开水质信息情况，强化饮用水水源环境保护。落实饮用水水源地核准和安全评估制度，加强农村饮用水水源保护和水质检测，加快实现各区水质监测和检测全覆盖。2016年底前，完成日供水1000吨或服务人口10000人以上的饮用水水源保护区划定工作。

加强水体保护。实施河道综合整治工程，经发部门要优先安排河道治理工程项目，财政部门要加大对中小河流治理、两岸生态恢复、水土保持、河道清淤疏浚工程的资金投入，积极争取国家、省水利专项资金，并组织施工建设。加强水质较好的地表水体环境保护，划定并严守生态保护红线，落实生态环境保护方案。抓好小天池的水生态环境监测。积极推进水源涵养林以及具有重要水源涵养功能的植被建设。

保护水和湿地生态系统。加强江湖生态保护，开展湿地保护与修复，增加全区湿地面积，在河道两侧建设植被缓冲带和隔离带，加大天然水生植物类保护力度，2017年底前，制定实施重点流域水生生物多样性保护方案。新建一批国家级、省级湿地自然保护区、湿地公园，全区重要湿地和自然湿地得到有效保护，湿地面积萎缩、功能退化的趋势基本得到遏制。通过湿地净化减轻污染负荷，改善河流水质。2018年底前，在水源保护区上游、污水处理厂排放口下游、重污染河流等重点区域建设人工湿地。推进生态移民等重点工程，逐步建立完善湿地长效补水、生态效益补偿机制。依托国家重点林业生态工程，提高林分质量，增强水源涵养能力。到2020年，湿地的保护率提高到98％。

节约保护水资源。实施最严格的水资源管理。以取水许可为重点，规范取用水管理，严格取水用水审批，未办理取水证可进行登记补办。认真落实国家和省里的有关规定，实行建设项目水资源论证制度，优化配置水资源，保护建设项目合理用水，节约用水，提高水资源总量控制监管水平。落实用水总量控制红线，大力推进节水型社会建设，逐步建立健全用水效率控制红线考核指标和考核制度，严格用水效率管理，遏制用水浪费，建立用水效率控制红线制度，实行行业用水安全管理，切实加强对重点用水行业和个体的监管，推进企业进行节水技术改造，建立水权、水价、水市场、建设项目用水“三同时”和非常规水资源利用各项制度，实行计划管理，下达年度用水指标，实行取水用水计量管理，落实水功能区限制纳污红线，切实加强水资源保护，维护取水水源生态健康，加强地表水功能区管理，做好水功能区环境承载能力测算，核定排污总量，严格排污证可制度，有效控制工程污水、生活污水、农业面源进入江河水体和饮用水源地。加强地下水源保护，严格控制地下水超采。对超过水环境承载能力的高耗能、高污染等建设项目一律不得审批。采取措施维持江湖和湿地基本生态用水需求。到2020年辖区的企业耗水行业要达到先进定额标准。池北区达到国家节水型城市标准要求。

（三）严格水环境执法监管

严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，已超过承载能力的区域实施水污染物削减方案，到2020年，组织完成辖区内水资源、水环境承载能力现状评价。

加大执法力度。所有排污单位必须依法实施稳定达标排放，对超标和超总量的企业予以“蓝牌”警示，对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚。严厉打击环境违法行为，重点打击私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙等排放、倾倒含有毒有害污染物废水、含病原体污水，监测数据弄虚作假，不正常使用或者未经批准拆除、闲置水污染物处理设施等环保违法行为。强化环境质量目标管理。明确各类水体水质保护目标，逐一排查达标状况，未达到水质要求的区域要制定达标方案，上报管委会备案，定期向社会公布。对水质不达标的区域实施挂牌督办，必要时采取区域限批等措施。

（四）推动经济结构转型升级

加快调整产业结构，优化空间布局，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。推动污染企业退出，推进循环发展，加强工业水循环利用，促进再生水利用。到2020年各污水处理厂完成中水回用设施并投入运行，保障园林、景观等用水。倡导绿色发展、节能环保的理念，推广绿色节能建筑。开发绿色能源，用环保职能优势推动宝马经济区、和平低碳经济示范区循环经济示范引导作用。用环保生态的理念助推池西区生态健康产业园、池南特色产业园的发展。

专栏3：“十三五”地表水环境质量改善重点工程

	类别
	重点工程
	重点项目

	地表水
	1.重点流域水污染防治
	1.池北扩建增容1.5万吨污水处理厂

	
	
	2.池西、池南污水处理提升改造项目

	
	
	3.池西区黄泥河污水截流工程

	
	
	4.新、改、扩建31公里雨污分流管网（松花江流域池北区二道白河城区河段、沿岸河道治理，地形地貌整治，河流清淤，野生鱼、秋沙鸭栖息环境恢复，引白河水入城区景观美化工程。）

	
	
	5.池北区碱水河污水截流工程

	
	
	6.池南区污水处理厂扩建工程

	
	
	7.松花江源头水污染防控综合整治项目，景区山门至池北区污染水处理厂

	
	
	8.池西区污水管网完善工程

	
	
	9.池南区污水管网完善工程

	
	2.集中式水源地保护
	10.池西区水源地保护项目

	
	
	11.池北区二道白河镇水源地保护工程

	
	
	12.池南区秃尾巴河城市集中饮用水保护工程项目

	
	3.良好水库生态保护
	13.美人松湖生态环境保护项目


第四节  强化管理改善土壤质量

编制实施土壤污染防治行动计划，全面加强重金属污染防治和危险废物全过程监管，实施农用地分级管理和建设用地环境风险分类管控，开展土壤污染治理与修复，确保土壤环境质量安全。

（一）加强土壤污染源头控制

控制污染场地开发利用和流转的审批，加强对辖区内基本农田、农产品生产基地、集中式饮用水水源地的污染监管，深化对农药、化肥及其废弃包装物、农膜使用的环境管理，禁止在农业生产中使用含持续性有机污染物的污水及未经检验和安全处理的污泥、清淤底泥等。有序推进污泥处置处理能力建设，加强污泥处置管理和技术指导，全面提升污泥处置处理能力和水平。建立污泥从产生、运输、储存、处置全过程监管体系，对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。

加快生活垃圾无害化处理设施的建设与改造进度。整治简易垃圾处理或堆放设施，落实渗滤液处理要求，健全生活垃圾分类收集和回收利用体系。

（二）加强土壤污染治理与修复

污染地块治理与修复责任按照“谁污染，谁治理”的原则，由造成土壤污染的单位或个人负责。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在区管委会依法承担相关责任。建设用地要结合城市环境质量提升和发展布局规划，以拟开发建设居住、商业、学校、医疗和养老机构等项目的污染地块为重点，开展治理与修复。农用地要根据耕地土壤污染程度、环境风险及其影响范围，确定治理与修复的重点区域。治理与修复工程原则上在原址进行，治理与修复方案及需要转运污染土壤的，要提前向所在地和接收地环境保护部门报告。工程完工后，责任单位要委托第三方机构对治理与修复效果进行评估，结果向社会公开。实行土壤污染治理与修复终身责任制。到2020年，完成国家下达的受污染耕地治理与修复面积指标。

（三）实行建设用地准入管理

结合土壤污染状况详查情况，根据建设用地土壤环境调查评估结果，实施建设用地分用途管理，逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单，合理确定土地用途，建立再开发建设用地调查评估管理体系，禁止未经评估和无害化处理的污染场地进行土地流转和开发利用。落实监管责任，各级环境保护部门要加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。建立部门联动监管机制，信息沟通机制，实行联动监管。

（四）强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染

1.加强未利用地环境管理。科学有序开发利用未利用地，防止造成土壤污染。拟开发为农用地的，要开展土壤环境质量状况评估；不符合相应标准的，不得种植食用农产品。依法严查向滩涂、沼泽地等未利用地非法排污、倾倒有毒有害物质的环境违法行为。

2.防范建设用地新增污染。自2017年起，各区管委会要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，并向社会公开。排放重点污染物的建设项目在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；各级环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。

（五）建立土壤环保支持体系

加强土壤污染防治技术研究与开发，推广适用于我区的耕地保护实用技术。采取措施提升土壤缓冲容量和自净能力。加强土壤环境监管能力建设，提高环境监测站土壤环境质量监测能力，加强土壤环境监察和突发环境事件应急能力建设。建成土壤环境保护监管体系。

专栏4：“十三五”土壤环境保护工程

	类别
	重点工程
	重点项目

	土壤
	1.污染场地和土壤污染治理修复
	1.二道白河镇原垃圾处理厂土壤污染治理工程

	
	
	2.漫江镇原垃圾堆放点土壤污染治理工程

	
	2.土壤生态恢复研究
	3.长白山保护区土壤样地生态恢复研究


第五节  加强固体废物处理的监管

完善一般固废回收体系建设，建设以固废资源循环利用为导向的环境管理体系和资源节约型的社会体系，推动固体废物处置无害化、减量化、资源化发展，全面控制固体废物污染。

1.提高工业固体废物资源化利用水平

完善工业固体废物回收和综合利用定点厂家的设施建设，开发资源综合利用。完成各污水处理厂污泥预处理设备的更新配置，建成以生物干化为主要技术方式的污泥处置设施。加快建设污泥集中处理处置中心，做到即产即处。

通过拆小并大，把力量分散的企业集中在一起，提高工业固体废物处置利用技术水平，走集约化产业化发展的方向。构建合理的废物、原料、产品、用户的废物循环网链，形成符合循环经济发展的固体废物处置模式。

2.健全生活垃圾分类收集和回收体系

逐步推广垃圾分类试点，加快建设集垃圾分类、资源回收、垃圾中转为一体的垃圾回收体系。通过社区教育、学校教育提高垃圾分类的示范效应，通过正确的分类标识和示范，提高居民环境意识，鼓励居民正确地参与到垃圾分类行为中。加强建筑及道路废弃物、餐厨废弃物等的资源化利用，推动餐厨垃圾无害化处理试点建设。

专栏5：“十三五”固体废物处置环境保护工程

	类别
	重点工程
	重点项目

	固体废物
	1.生活垃圾
	1.池南区、池西区垃圾中转站建设

	
	
	2.池南区新建垃圾处理厂工程

	
	2.危险废物
	3.危险固体废物回收站建设项目


第六节  稳步提升声环境质量
加大重点领域噪声污染防治力度。加大交通、施工、社会生活、工业企业噪声污染防治力度，在噪声敏感建筑物集中区域的道路两边配套建设隔声屏障，严格实施禁鸣、限行、限速等措施，加强机场、轨道交通噪声污染防治工作。加强施工噪声排放申报管理，实施城市建筑施工环保公告制度，严格限制在敏感区内夜间进行产生噪声污染的施工作业。严格管理敏感区内的文体活动和室内娱乐活动，严格控制在已竣工交付使用居民住宅楼内进行产生噪声的装修作业，加大敏感区内噪声排放超标污染源关停力度。

强化噪声排放源的监督管理。严格建设项目声环境影响评价，明确改善噪声污染防治的措施要求。严格建设项目环境噪声“三同时”验收管理，未通过验收的噪声排放项目，一律不得投入运行。建立和完善声环境质量监测网络，强化各区管委会所在地声环境达标管理。
加强噪声监管支撑能力建设。建立多部门联防联控噪声污染防治机制，定期组织联合执法专项行动，将排放超标并严重扰民的噪声污染问题纳入挂牌督办范围。加强噪声污染执法监测能力，环境监察部门应配置相应的噪声现场监测设备和仪器。促进公众参与，广泛宣传噪声污染防治的法律、法规和政策，建立环境信息通报制度，加大噪声违法的舆论监督和曝光力度。

第七节  严格管控环境风险

以落实企业主体与政府监管责任为方向，推动环境风险防控由事后应急管理向全过程管控转变，“防”与“控”并重，努力降低核与辐射、危险废物、化学品等重点领域环境风险，将环境风险管控在经济社会可接受水平，守住底线。

（一）加强源头环境风险防控

加快推进区域、流域重点行业规划环评，开展土壤、地下水、饮用水水源地环境安全评估，定期评估沿江河湖库的环境和健康风险，坚决不批违反国家产业政策、威胁饮用水安全和生态安全，危害群众环境权益的建设项目。从严控制环保企业生产和验收标准，从源头降低区域突发和积累性环境风险。

（二）加强重点领域风险防控

深化饮用水水源地、有毒有害气体等关系公众健康的重点领域风险预警，努力降低核与辐射、化学品、危险废物、持久性的有机物等重点领域、区域环境风险。探索建立危险化学品运输车辆环境申报制度，控制和消除重大地灾危害和环境安全隐患。

（三）强化突发事件应急管理

进一步完善应急物资储备网络，推进环境应急救援队伍专业化建设，定期开展检验性或示范性突发环境事件应急演练，强化应急专家队伍建设，充分发挥专家技术支撑作用，完善突发环境事件应急指挥平台。建立科学的环境应急响应分级体系，建立管委会和各区物资储备信息库，完善移动应急监测网络，健全应急监测技术、方法。要创造条件建立兼职的环境应急救援队伍，增强环境应急能力。

到2020年管委会完成突发环境文件应急预案修编和方案，各区要完成各自的预案修编并备案。

第八节  全面推进重大项目建设

（一）加强项目谋划储备

以地方国民经济和社会发展规划及相关专项规划为统领，坚持问题导向和目标导向，围绕大气污染治理、重点流域综合治理以及生态环境综合整治，在清洁水体专项行动、清洁空气专项行动、土壤污染治理、生态保护与修复、农村环境综合整治、城市环境基础设施建设、环境监管能力与信息化建设等领域，统筹谋划一批"基础扎实、投资合理、效益明显"的大项目、好项目。建立市级生态环境保护项目库，编制五年项目总体实施方案和年度项目实施方案，强化项目储备动态管理，及时更新项目库信息，做到谋划一批、实施一批、储备一批，生态环境保护项目谋划、储备、推进的前期工作经费纳入本级预算管理。

（二）强化项目建设管理

优化项目建设环境，加强对生态环境保护项目建设的全过程管理，政府性投资项目严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，勘察设计、施工、监理、设备购置、主要原材料采购等事项要按照招标采购相关法律、法规办理；政府和社会资本合作运营的政府性投资项目要保证资金落实到位。强化对建设运行情况和绩效评价的监督管理，建立健全勘察、设计、施工、监理等管理体系，实行严格的准入、退出制度，确保工程质量和时间进度达到要求。充分发挥审计部门和财政部门作用，对环境治理项目建设和设施运营开展监督考评，确保稳定运行。

第四章  完善管理体系 强化制度支撑

完善环境管理政策体系、制度体系，加快环境司法衔接完善环境法治；加强环境监管能力建设，全面完善和提升监察执法、监测等环境监管机构硬件配备水平，力争建成环境要素全监管、环境治理精准化、预警预报溯源全实现、环境信息全收集的综合信息支持体系。为顺利开展环境保护工作奠定坚实的政策和机制体制保障，增强环保事业持续健康发展动力。

第一节  强化行政执法和司法联动

推进跨部门、区域及周边市县环境保护联动机制，建立议事协调、定期会商机制，组织实施环评协调，推进综合执法。研究制订阶段性工作目标、工作重点，对重点流域、重点跨河流跨界断面上下游的联防联控的水环境管机制，联合监测、联合执法、应急联动、信息共享。

第二节  完善环境监管制度

根据环保目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策，建立环境承载能力检查评价体系，实施污染物消减方案。加强对规划项目的管理，高度重视污染防治的项目管理。严格执行国家关于工程建设质量管理的各项规定。

落实污染物排放许可制。落实污染物排放许可制度，使排放许可制成为固定污染源环境管理的核心制度，实现排污许可证管理与环保审批、验收、执法有效融合的“一证式”管理。落实企事业单位环保主体责任，落实企事业单位污染物排放总量控制要求，适时增加特征污染物指标种类，对新、改、扩建项目实行污染物“等量替代”或“倍量替代”。有机衔接环境影响评价管理制度，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。
推进环评审批制度改革。推进战略环境评价，强化规划环境影响评价，加强规划环评与项目环评联动；提高建设项目环评效能，突出管理重点，合理划分审批权限，优化环评审批，提高公众参与有效性；不断强化事中事后监管，建立环评、“三同时”和排污许可衔接的管理机制，强化环境影响后评价，强化属地管理及环保层级监督，严肃查处项目环评违法行为；健全环评政府信息公开机制，全面公开环评文件、申请受理情况、审查或审批意见；营造公平公开的环评技术服务市场；加强技术评估队伍建设，加大基础性科研力度。

落实生态环境损害赔偿制度。依托省级生态环境损害赔偿制度体系和技术标准体系，对违反环保法律法规的，依法严惩重罚；对造成生态环境损害的，以损害程度等因素依法确定赔偿额度；对造成严重后果的，依法追究刑事责任。

第三节  提升环境执法监管能力

加强环境监察执法能力建设。加强管委会本级、各区环境监察机构队伍建设，理顺环境监察支队、大队机构，充实人员编制。加快推进支队、大队移动执法系统和调查取证装备配备。充分利用现代化监控技术，为环境严管助力。健全完善污染源在线监控系统，建立远程监控信息平台对关键环节视频监控。要强化信息平台作用，创造条件整合环保资源和人力物力，使其发挥综合效能。

加快推进农村环境监管能力建设。各村设置环保专员、社区设置环保助理，明确村、社区环境监察的具体职责，制定环境监管制度，建立农村环境综合整治责任制的指标和考核体系。

加强核与辐射安全监管能力建设。加快建立管委会辐射环境监管机构，筹集资金建设集办公、指挥、监测、分析、化验、信息交流、培训为一体的长白山核与辐射应急前沿指挥中心项目，并将长白山背景站、城市空气自动站、汽车尾气监控平台纳入其中。真正达到资源共享、信息共享、人员共用的具有综合性的环保平台。加强边境辐射突发事件的应急监测能力，提升其应急响应水平。

加强固体废物监管能力建设。加快建立管委会、各区固体废物环境监管机构。建立健全固体废物全过程监管体系。完善危险废物收集、运输、处置的全过程环境监管体系。加强医疗废物全过程监管，推进各区医疗废物无害化处置能力建设。

加强基层环境监管队伍建设。严格落实执法、环境监察、监测等人员持证上岗制度。对基层专、兼职环保队伍进行定期培训。提高基层环保执法能力。创造条件推行重点工程环保监理制，强化项目环保设施的跟踪监管。积极开展专业技术和环境风险管控能力培训，定期开展环境监管专业技能竞赛，突发环境事件应急演练等活动，提升环境突发事故处置水平。加强职业操守教育，严格规范和约束执法行为，实施行政执法与司法联动。开展环境执法稽查，推进执法信息公开。

第四节  完善监测预警网络体系

加强环境监测预警能力建设。大幅提升长白山环境监测站软硬件水平，全面提升监测能力，加强基础建设。通过基础建设能力提升具备饮用水水源水质全指标监测和分析能力。努力把长白山生态站建设成为国家生态遥感监测的网络站之一。到2020年长白山生态环境监测要建成集气象、水文、土壤、野生动植物、森林资源、旅游资源等监测于一体的综合监测服务部门。通过远程红外监控系统，3S系统来实施全覆盖的生态环境监测网络。系统开展生态定位观测站及固定样地样线建设；整体开展森林资源动态、森林物种动态、珍稀濒危动植物动态、野生动物种群动态、“三江”源头生态系统水文地质、土壤现状、植物多样动态监测。要建立长白山生态环境监测信息中心。整合资源建成长白山生态监测的数据库和长白山土壤标本室。强化长白山生态环境监测建设，增加投入。完善监测功能，在人员编制和经费等方面给予必要的保障。

优化环境质量监测网络。强化大气环境背景站、城市质量站运行质量，达到科学、规范、准确提供数据。环境监测要强化出境断面水质监测频次和密度。保障饮用水水源地监测力度，定期公布结果，加快土壤环境监测，切实提高土壤环境监测能力。

加强环境预警体系建设。建立集环境风险源基础信息和数据库、环境监控预警及信息发布、环境应急辅助决策支持、环境应急救援资源调度及环境应急处置、后期监控评价的综合利用系统。到2017年底管委会要完成监测预警系统建设。

第五节  加快环境管理信息化建设

推进环境信息机构标准化建设，2020年建成功能完善并覆盖全区的环境信息网络平台。管委会本级要完成信息机房建设。以大数据网络化自动监控为重点，建立包括视频监管、在线监测等内容的网格化环境信息监管平台，建立生态业务的环境数据查询、统计和分析的信息平台，建立一体化的电子政务综合管理平台，实现环境质量、企业污染物排放、环境监管执法、环境风险源动态等信息交换和处理，保障全区环境质量监测数据发布平台稳定、高效运行。

专栏6：“十三五”监管能力建设工程
	类别
	重点工程
	重点项目

	监

管

能

力

建

设
	1.环境监管能力标准化建设
	1.环境监测标准化建设(增加面积、仪器购置、应急仪器）

	
	
	2.长白山核辐射指挥中心建设项目（含指挥、监测、分析、化验、信息交流、培训）

	
	
	3.监察、应急、辐射、固废、科研、信息、宣教标准化建设项目

	
	
	4.长白山管委会环资局环境监测执法业务用房建设项目

	
	
	5.长白山管委会环境应急能力标准化建设

	
	
	6.重点污染源视频监控系统建设

	
	2.环境质量监测网建设项目
	7.长白山管委会大气环境质量预警预报平台建设项目

	
	3.环境信息化管理平台
	8.一体化的电子化电子政务综合管理平台建设项目（含远程监控项目）

	
	
	9.池南、池西新建空气质量监测站

	
	
	10.长白山池北区上、下游出境断面建设水环境自动监测站


第五章  健全保障机制 确保规划实施

建立健全保障机制，确保规划目标和各项重点任务顺利完成。

第一节  加强组织领导  明确责任分工

签订环境保护目标责任书，分解落实目标任务。加强领导，落实责任，将环境保护规划任务层层分解到年度计划，认真实行环境保护和生态建设年度考核目标责任制，确保生态市建设和环境保护目标如期实现。强化环境保护工作的统一监督管理，全面形成政府负责、部门联动、企业主体、公众参与、环保统一监管的工作氛围和工作机制，加强部门协调，明确部门职责和任务，全面落实环境保护各项工作任务。

各区是实施规划的主体，要逐年确定区域、行业的重点任务和年度目标，实行党政一把手亲自抓，负总责。要不断完善政策措施，加大资金投入，建立和完善环境质量的监测评价、考核预警一体化机制。各有关部门加强部门协调联动，定期研究解决重大问题，形成合力治污的良好氛围。落实排污单位的主体责任，排污单位落实治污减排、环境风险防范、加强污染治理设施建设和稳定达标运行管理。管委会有关部门负责对规划实施情况进行年度考核，并将考核指标定量化和制度规范化，规划实施结束后，将对规划目标执行情况进行终期考核，对未完成任务、未达到规划目标的各区追究责任。加强制度建设，建立长效机制，各项规章制度建立要有机的联系和协调一致，并在实施中不断根据新情况及时修订和改进。

第二节  拓宽资金渠道  加大资金投入

各区要把环境保护作为公共财政支出的重点，把完善城乡环境基础设施和保护生态环境、改善城市水环境、环境空气质量作为投资重点，同时切实推进饮用水源保护、生态修复、企业污染治理、环境监管、统筹城乡环境保护等环保薄弱环节的各项工作。加强资金使用绩效评价和项目后续管理，切实提高财政资金的使用效益。

规划实施应建立“政府投入、市场投入、公众积极参与”的多元化资金投入机制，引导社会资本投入，积极推动建立融资担保基金，推荐环保设施融资租赁业务发展，构建持续的资金增长机制，发挥财政政策和资金引导作用，创新环保领域政府和社会资本合作运营PPP等投资融资机制，拓宽环境基本公共服务供给渠道和企业环保投入筹资，推行绿色信贷和环境污染责任保险，引导社会资本投入规划项目建设，各区要重点支持污水处理、污泥处理处置、河道整治、锅炉改造、集中供水供热、饮用水源地保护、畜禽养殖污染防治、水生态修复。环境监管能力建设及运行费分级予以必要保障。

各区要把重点项目纳入项目储备库，作为各区优先实施项目和财政重点支持对象。同时，要及时解决项目实施中存在的问题，确保规划环保重大项目早落地、早建成、早见效。

第三节  推进创新驱动  强化科技支撑

强化环保科技推广，强化节能减排、绿色减排。推广污染治理及循环利用、生态修复、畜禽养殖污染防治新技术。推行环境污染第三方治理，结合整治和生态环境改善等技术，我区冰封期污水处理技术，污泥处理处置技术等，开展专题研究，解决关键技术难题，提高治理技术水平。积极开展生态课题研究。一是开展长白山保护区风灾区生态环境状况恢复及预警监测技术；二是建立长白山森林、植物、生物监测模型；三是长白山森林生态环境状况预防污染研究。

第四节  健全调度机制  严格考核评价

建立健全规划实施情况年度调度机制，将各地区环境质量改善、重点污染物排放、环境风险防范及应急处置情况、生态环境保护重点任务列入政府环境保护目标责任制考核范围，每年组织开展评价考核，考核结果向社会公布。强化考核结果运用，将环保重点任务完成情况作为领导班子和领导干部综合考核评价的重要内容，同时作为对政府及其相关部门绩效考评的重要内容，对因发生重大环境保护事故，考评年度内主要负责人被追究责任的，实行一票否决制。对完成目标任务考核的地方，按照国家和省关于行政奖励的规定予以表彰奖励，对未完成目标任务考核的地方实施区域限批，并追究相关人员的责任。

第五节  广泛动员引导  完善社会共治

管委会和企事业单位要加大信息公开力度，主动通报环境状况、重要政策措施和突发环境事件，保障公众环境知情权。建立公众参与环境保护的有效渠道和合理机制，扩大公众环境参与权。利用网络信息化平台，鼓励公众对政府环保工作、企业排污行为进行监督评价，强化公众环境监督权。全区推行环境信息公开制度，健全环评公众参与、重大政策和项目等听证制度，管委会环资局要定期公示规划任务与项目落实的考核、督查情况。重点排污单位应依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况以及污染防治措施的建设和运行情况，主动接受监管。建立环境信息共享与公开制度，有关部门协作，实现污染源资料等有关信息的共享，并及时发布信息，让公众了解区域环境质量，加强环境宣传教育，调动全社会的积极性，推动规划项目的实施，公开曝光一些典型违法实例，扩大公众环境的知情权，动员社会各界力量参与环境保护、提高公众的环境保护意识，强化对企业经营者及企业环保责任人员的培训教育，切实增强环保责任意识，开展环保社会实践活动，支持民间环保机构、志愿者开展工作，倡导绿色消费新风尚，开展环保新区、学校、家庭等群众性创建活动。

PAGE  

